ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія 4 засідання VIII скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми модернізації системи централізованого опалення на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки

З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 на території Димерської селищної територіальної громади в умовах воєнного стану, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг, задоволення потреб населення та господарського комплексу в послугах з енергоефективного теплопостачання, керуючись ст.13 Закону України «Пpo теплопостачання», п.2 ч.1 ст.26, п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту від 31.08.2022 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму модернізації системи централізованого опалення на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки (Додаток 1).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Cелищний голова		                                     Володимир ПІДКУРГАННИЙ

смт Димер

31 серпня 2022 року

№ 997-18-4-VIІI

Додаток 1

до рішення Димерської селищної ради

№997-18-4-VІІІ від 31.08.2022 року

ПPOГPAMA

модернізації системи централізованого опалення на території

Димерської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розробки Програми | Димерський комбінат комунальних підприємств |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Димерська селищна рада |
| 3. | Співрозробники Програми | Димерський комбінат комунальних підприємств |
| 4. | Головний розпорядник коштів | Димерська селищна рада |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Димерський комбінат комунальних підприємств |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, млн. грн. | 14.500.000,00 грн. (чотирнадцять мільйонів п′ятсот тисяч гривень 00 коп.). |
| 7. | Строки реалізації Програми | 2022-2023 роки |
|  | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет Димерської селищної територіальної громади Обласний бюджет Інші джерела, не заборонені законодавством |

1.Загальні положення

Програма модернізації системи централізованого опалення на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.13 Закону України «Про теплопостачання». У Програмі проведено аналіз теплового господарства, мету та завдання, фінансове забезпечення, терміни реалізації, очікувані кінцеві результати її реалізації.

2. Аналіз теплового господарства та передумови створення Програми

Рішеннями Димерської селищної ради № 628-10-VІІІ та № 629-10-VІІІ від 14.09.2021 року Димерський комбінат комунальних підприємств визначено виконавцем послуг з централізованого опалення (теплопостачання) на території Димерської селищної територіальної громади, а також затверджено в новій редакції статут Підприємства.

Підприємство згідно зі статутом підзвітне та підконтрольне Димерській селищній раді і є комунальною власністю Димерської селищної територіальної громади. Підприємство здійснює виробництво теплової енергії у вигляді гарячої води, її транспортування та постачання для потреб опалення населення та інших споживачів.

Підприємство обслуговує 19 котелень, три котельні на дровах решта на газовому паливі. Загальна кількість котлів, що має в наявності Димерський комбінат комунальних підприємств, складає 51 од., з яких 40 знаходяться в експлуатації.

З усієї маси котлів, що знаходяться в експлуатації, чотири одиниці (7,8% від встановленої потужності) експлуатуються понад 30 років, дванадцять одиниць (23,5% від встановленої потужності) – 20-30 років, двадцять дві одиниці  (43,1% від встановленої потужності) – 10-20 років, тринадцять одиниць (25,5 % від встановленої потужності) – менше 10 років.

Ефективність всіх котлів коливається в межах від 65%  до 80%

Протяжність трубопроводів теплових мереж для опалення складає 12,7 км (у двотрубному обчисленні), з них 8,3 км магістральних тепломереж та 4,4 км розподільчих мереж. Всі наявні на сьогоднішній день системи теплопостачання є закритими, радіальними, тупиковими. В якості теплоносія використовується вода. Регулювання параметрів теплоносія в тепломережах здійснюється централізовано в котельнях шляхом зміни температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря у відповідності з температурними графіками. Більшість котелень підприємства працюють за температурним графіком 95-40˚С. Мережі прокладені головним чином під землею, в залізобетонних непрохідних каналах з підвісною мінераловатною ізоляцією, частково надземно – на низьких опорах, і в підвалах житлових будинків. Середній вік існуючих тепломереж становить понад 40 років. Довжина прокладених попередньо ізольованих трубопроводів є незначною і становить 1,8 км. На сьогоднішній день десять котелень Димерського комбінату комунальних підприємств обладнані теплолічильниками, які визначають обсяги відпущеної теплової енергії. На рівні кінцевих споживачів забезпеченість засобами обліку спожитої теплової енергії складає 46,8 % від загальної кількості споживачів.

Відповідно до штатного розкладу служби теплопостачання підприємства, середня кількість працівників у зимовий період становить 61 чол., а у ремонтний період 13 чол. Зношеність основних фондів (фізична та моральна) потребує проводити їх оновлення.

Необхідність розробки Програми викликана низкою проблем, що виникли внаслідок використання застарілих енергоємних котелень i теплових мереж, нестачі обігових коштів на ïx ремонт та модернізацію, а також подорожчання енергоносіїв та фінансової збитковості теплопостачального підприємства, заборгованості населення та відсутності дієвого механізму  стягнення заборгованості.

Найсуттєвіші проблеми у сфері теплопостачання:

допустимі строки експлуатації основного та допоміжного обладнання значної кількості котелень вичерпано; в таких котельнях експлуатуються малоефективні, морально та фізично зношені котли з низьким коефіцієнтом корисної дїі (65—80%), застарілою автоматикою i пальниковими пристроями, що зумовлює значні витрати палива, неприпустимо високий рівень забруднення довкілля i призводить до зниження якості теплопостачання;

обладнання для виробництва теплової енергії (котли) є енергоємним, а приєднані навантаження значно менші оптимальних режимів виробництва теплової енергії, що зумовлює перевитрати палива;

відключення окремих абонентів від централізованої системи опалення без проведення заходів з гідравлічного та теплового регулювання теплових мереж, котельного та допоміжного устаткування призводить до перевитрат енергоносіїв;

теплові мережі мають значну протяжність та незначні питомі навантаження, ïx стан є вкрай незадовільним, зношеність сягає до 70-80%, що зумовлює значні втрати теплоносія (в окремих випадках до 25%), призводить до істотних економічних збитків унаслідок частих аварій, понад нормативних втрат в мережах, недопостачання теплової енергії необхідних параметрів до теплових пунктів i неможливості забезпечення необхідним обсягом теплової енергії для потреб опалення будівель та необхідності проведення ремонтних робіт;

аварійний cтaн запірної та відсутність регулюючої арматури, заміна власниками	приміщення	опалювальних	приладів	на прилади із завищеною площею обігрівання без узгодження з теплопостачальним підприємством, непроведення регламентних заходів, пов’язаних з утепленням місць загального користування, незадовільний стан місць загального користування в житлових будинках (сходових кліток, підвалів, горищ), що призводить до перевитрат енергоресурсів та погіршує якість послуг;

значні коливання цін на первинні енергоресурси, що спостерігаються протягом останніх років (питома вага енергоносіїв у структурі тарифу становить 66 %).

Модернізація системи централізованого опалення до сучасних вимог, зокрема в частині зниження втрат теплової енергії як у теплових мережах так i в об’єктах теплоспоживання, вимагає значних капіталовкладень. Фінансовий  стан комунального теплопостачального підприємства, що надає послуги з централізованого опалення, залишається вкрай важким. Це зумовлено значним розміром вартості послуг з теплопостачання, заборгованістю споживачів за спожиті послуги, відсутністю інвестиційних асигнувань в обсязі, що дозволяє одночасну модернізацію системи теплопостачання від джерела теплопостачання до кінцевого споживача.

Окремо слід зазначити, що підприємством експлуатуються основні засоби, термін використання яких перевищує 25 років. Використання цих засобів без ремонту та оновлення може спричинити аварії в період ïx експлуатації та небажаних  негативних наслідків.

3. Мета та завдання Програми

Програма покликана забезпечити громаду безперебійними послугами з постачання теплової енергії, надійними та безпечними джерелами теплової енергії, поліпшення матеріального становища комунального господарства шляхом впровадження нових технологій в сфері теплопостачання, а саме здійснити часткову реконструкцію і модернізацію існуючих об′єктів системи опалення, впровадити автономні джерела опалення з альтернативними джерелами eнepгiї, зменшити обсяги споживання дорогих енергоносіїв, зокрема природного газу.

Головними завданнями Програми є:

- підвищення якості послуг з опалення та комфортні умови проживання під час сталого проходження  опалювального сезону;

- модернізація зношених теплових носіїв, заміна застарілого обладнання;

- суттєве зниження неефективного споживання енергоресурсів, насамперед природного газу.

4. Строки виконання програми

Програма розрахована на період 2022-2023 роки.

5. Заходи з реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється шляхом:

- виготовлення проектної документації для проведення ремонту/реконструкції котелень, що перебувають в довготривалій експлуатації;

- купівлі додаткового обладнання для облаштування котелень;

- модернізації існуючих котелень;

- модернізації додатково придбаних пелетних котелень (Додаток 1).

6. Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

- Зменшаться об′єми споживання Димерським ККП природного газу для виробництва теплової енергії;

- Зменшиться обсяг невиконаних зобов’язань комунального підприємства у розрахунках за енергоносії;

- Постачальникам енергоносіїв буде надходити своєчасно оплата за спожиті енергоносії: газ та електричну енергію.

- Димерська селищна рада отримає економію бюджетних коштів через зменшення обсягів вимушеної фінансової підтримки (компенсації різниці в тарифах) комунального підприємства, i які можуть бути використані на інші невідкладні цілі.

- Зменшиться обсяг викидів шкідливих речовин у атмосферу.

- покращиться технічних стан застарілих котелень та обладнання.

За підсумком, реалізація заходів за даною програмою дозволить забезпечити:

- підвищення надійності теплопостачання;

- досягнення максимального теплового комфорту;

- економію споживання енергоресурсів;

- економію фінансових ресурсів на ремонт i реконструкцію теплових мереж;

- сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 років.

Секретар селищної ради 				Людмила ІВАНОВА

Додаток 2

до рішення Димерської селищної ради

№997-18-4-VІІІ від 31.08.2022 року

Перелік заходів, що підлягають виконанню в рамках  реалізації

Програми модернізації системи централізованого опалення на території

Димерської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки

| № п/п | Місцезнаходження котельні | Заходи |
| --- | --- | --- |
| 1 | смт. Димер, вул. Соборна, 55 | 1. Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту котельні 2. Підрядні роботи на капітальний ремонт 3.Закупівля обладнання та матеріалів |
| 2 | смт. Димер, вул. Бударіна, 7 | 1. Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції газової котельні 2. Підрядні роботи на реконструкцію котельні 3. Закупівля обладнання та матеріалів, в тому числі газового котла |
| 3 | с. Демидів, вул. Фастова (будинкова) Об′єкт пошкоджено під час окупації громади військами рф | 1. Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту 2.Підрядні роботи на капітальний ремонт 3. Придбання запчастин (деталей) для ремонту обладнання та теплопровідних мереж 4. Закупівля обладнання та матеріалів |
| 4 | с. Катюжанка, вул. Біла, 60 | 1. Закупівля обладнання та матеріалів |
| 5 | смт. Димер, вул. Революції, 320 | 1. Придбання модульно-блочної транспортабельної котельні на базі чотирьох котлів ARS 100ВМ по 100 кВт кожний 2. Виготовлення землевпорядної документації щодо розміщення об′єкта |

Секретар селищної ради 				Людмила ІВАНОВА