Додаток 1 до Програми

Перелік завдань та заходів

Програми проведення робіт з обстеження нерухомого майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки

| № з/п | Назва напрямку (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначення переліку пошкоджених та зруйнованих об’єктів, які підлягають обстеженню, з урахуванням категорії пошкоджень та галузевої специфіки об’єкта | Визначення переліку пошкоджених та зруйнованих об’єктів: 1. закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 2. закладів культури; 3. закладів охорони здо- ров’я; 4. будівлі адміністратив- ного призначення; 5. житлово-комунального господарства, інженер- ної та транспортної інфраструктури; 6. житлового фонду | 2022 рік | Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища, екеспертні групи з обстеження нерухомого майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації на території Димерської селищної територіальної громади | Не потребує фінансування | - |
| 2. | Проведення попереднього візуального обстеження з метою визначення та фіксації наявних аварійних та інших дефектів і пошкоджень | 2.1. Проведення попереднього візуального обстеження об’єктів дошкільної освіти | 2022 рік | Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища, балансоутримувачі | Не потребує фінансування | - |
|  |  | 2.2. Проведення попереднього візуального обстеження об’єктів загальної середньої та позашкільної освіти. | 2022 рік | Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища |  | - |
|  |  | 2.3. Проведення попереднього візуального обстеження закладів культури. | 2022 рік | Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища, балансоутримувачі. |  | - |
|  |  | 2.4. Проведення попередьного візуального обстеження будівель адміністративногоо призначення. | 2022 рік | Димерська селищна рада, балансоутримувачі. |  |  |
|  |  | 2.5. Проведення попереднього візуального обстеження об’єктів житлового фонду –багатоквартирні житлові будинки | 2022 рік |  |  | - |
|  |  | 2.6. Проведення попереднього візуального обстеження об’єктів житлового фонду – індивідуальні житлові будинки | 2022 рік | Димерська селищна рада, балансоутримувачі. |  | - |
|  |  | 2.7. Проведення попереднього візуального обстеження комерційних та промислових об’єктів | 2022 рік | Димерська селищна рада, суб’єкти господарювання | Не потребує фінансування | - |

| 3 3 | Проведення основного (детального) обстеження з метою узагальнення інформації про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем об’єкта | 3.1. Проведення основного (детельного) обстеження об’єктів дошкільної освіти. | 2022-2023 | Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища, балансоутримувачі, експертні групи. | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Димерської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | Згідно з кошторисними призначеннями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.2. Проведення основного (детального) обстеження об’єктів загальної середньої освіти | 2022-2023 |  |  | Згідно з кошторисними призначеннями |
|  |  | 3.3. Проведення основного (детального) обстеження закладів культури | 2022-2023 | Відділ архітектури, житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою та охорони навколишнього середовища, балансоутримувачі, експертні групи. | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Димерської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | Згідно з кошторисними призначеннями |
|  |  | 3.4. Проведення основного (детального) обстеження будівель адміністративного призначення | 2022-2023 | Димерська селищна рада, балансоутримувачі, експертні групи | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Димерської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | Згідно з кошторисними призначеннями |
|  |  | 3.5. Проведення основного (детального) обстеження об’єктів житлового фонду –багатоквартирних житлових будинків | 2022-2023 | Димерська селищна рада, балансоутримувачі, Димерський ККП, експертні групи. | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Димерської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | Згідно з кошторисними призначеннями |
|  |  | 3.6. Проведення основного (детального) обстеження об’єктів житлового фонду –індивідуальних житлових будинків | 2022-2023 | Димерська селищна рада, балансоутримувачі, експертні групи, власники об’єктів |  | Згідно з кошторисними призначеннями |
|  |  | 3.7. Проведення основного (детального) обстеження комерційних та промислових об’єктів | 2022-2023 | Димерська селищна рада, суб’єкти господарювання, експертні групи. | Кошти державного бюджету, кошти обласного бюджету, кошти бюджету Димерської селищної територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | Згідно з кошторисними призначеннями |