ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

З метою поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг, задоволення потреб населення та господарського комплексу в послугах з енергоефективного теплопостачання, зниження споживання природного газу Димерським комбінатом комунальних підприємств, враховуючи рішення виконавчого комітету № 56 від 03.06.2022 року «Про схвалення проектів Програм Димерської селищної ради», житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту від 17.06.2022 року, керуючись ст.13 Закону України «Пpo теплопостачання», п.2 ч.1 ст.26, п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рекомендацій постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту від 17.06.2022 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму оптимізації системи теплопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (Додаток 1).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Cелищний голова		                        Володимир ПІДКУРГАННИЙ

смт Димер

20 червня 2022 року

№ 920-18-VIІI

Додаток 1

до рішення Димерської селищної ради

№920-18-VIІI від 20.06.2022 року

ПPOГPAMA

оптимізації системи теплопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розробки Програми | Димерський комбінат комунальних підприємств |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Димерська селищна рада |
| 3. | Співрозробники Програми | Димерський комбінат комунальних підприємств Димерський комбінат комунальних послуг |
| 4. | Головний розпорядник коштів | Димерська селищна рада |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Димерський комбінат комунальних підприємств Димерський комбінат комунальних послуг |
| 6. | Строки реалізації Програми | 2022-2025 роки |

1.Загальні положення

Програма оптимізації системи теплопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.13 Закону України «Про теплопостачання». У Програмі проведено аналіз теплового господарства, мету та завдання, фінансове забезпечення, терміни реалізації, очікувані кінцеві результати її реалізації.

2. Аналіз теплового господарства та передумови створення Програми

Рішеннями Димерської селищної ради № 628-10-VІІІ та № 629-10-VІІІ від 14.09.2021 року Димерський комбінат комунальних підприємств визначено виконавцем послуг з централізованого опалення (теплопостачання) на території Димерської селищної територіальної громади, а також затверджено в новій редакції статут Підприємства.

Підприємство згідно зі статутом підзвітне та підконтрольне Димерській селищній раді і є комунальною власністю Димерської селищної територіальної громади. Підприємство здійснює виробництво теплової енергії у вигляді гарячої води, її транспортування та постачання для потреб опалення населення та інших споживачів.

Підприємство обслуговує 19 котелень, три котельні на дровах решта на газовому паливі. Загальна кількість котлів, що має в наявності Димерський комбінат комунальних підприємств, складає 51 од., з яких 40 знаходяться в експлуатації.

З котлів, що знаходяться в експлуатації, чотири одиниці (7,8% від встановленої потужності) експлуатуються понад 30 років, дванадцять (23,5% від встановленої потужності) – 20-30 років, двадцять два (43,1% від встановленої потужності) – 10-20 років, тринадцять (25,5 % від встановленої потужності) – менше 10 років. Ефективність всіх котлів коливається в межах від 65%  до 80%

Протяжність трубопроводів теплових мереж для опалення складає 12,7 км (у двотрубному обчисленні), з них 8,3 км магістральних тепломереж та 4,4 км розподільчих мереж. Всі наявні на сьогоднішній день системи теплопостачання є закритими, радіальними, тупиковими. В якості теплоносія використовується вода. Регулювання параметрів теплоносія в тепломережах здійснюється централізовано в котельнях шляхом зміни температури теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря у відповідності з температурними графіками. Більшість котелень підприємства працюють за температурним графіком 95-40˚С. Мережі прокладені головним чином підземно, в залізобетонних непрохідних каналах з підвісною мінераловатною ізоляцією, частково надземно – на низьких опорах, і в підвалах житлових будинків. Середній вік існуючих тепломереж становить понад 40 років. Довжина прокладених попередньо ізольованих трубопроводів є незначною і становить 1,8 км. На сьогоднішній день десять котелень Димерського комбінату комунальних підприємств обладнані тепло лічильниками, які визначають обсяги відпущеної теплової енергії. На рівні кінцевих споживачів забезпеченість засобами обліку спожитої теплової енергії складає 46,8 % від загальної кількості споживачів. Відповідно до штатного розкладу служби теплопостачання підприємства, середня кількість працівників у зимовий період становить 61 чол., а у ремонтний період 13 чол. Зношеність основних фондів (фізична та моральна) потребує проводити їх оновлення.

Димерський комбінат комунальних підприємств є централізованим постачальником теплової енергії споживачам в смт. Димер та селах Демидів, Катюжанка Вишгородського району Київської області в таких житлових будинках:

СМТ ДИМЕР

| № | Адреса будинку | Загальна кількість квартир |  | Кількість квартир, які відключено від ЦО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соборна, 14 | 16 | 0 |  |
| 2 | Соборна, 16 | 16 | 0 |  |
| 3 | Соборна, 45 | 40 | 0 |  |
| 4 | Соборна, 45-А | 40 | 0 |  |
| 5 | Соборна, 61 | 16 | 4 |  |
| 6 | Соборна, 63 | 16 | 6 |  |
| 7 | Соборна, 65 | 48 | 3 |  |
| 8 | Соборна, 65-А | 96 | 6 |  |
| 9 | Соборна, 79 | 50 | 5 |  |
| 10 | Шевченка, 28 | 56 | 0 |  |
| 11 | Шевченка, 70 | 80 | 8 |  |
| 12 | Шевченка, 72-А | 50 | 6 |  |
| 13 | Бударіна, 1 | 29 | 14 |  |
| 14 | Бударіна, 2 | 16 | 4 |  |
| 15 | Бударіна, 3 | 8 | 0 |  |
| 16 | Бударіна, 8-А | 12 | 6 |  |
| 17 | Бударіна, 11 | 8 | 3 |  |
| 18 | Бударіна, 12 | 16 | 6 |  |
| 19 | Бударіна, 14 | 15 | 3 |  |
| 20 | Бударіна, 16 | 8 | 4 |  |
| 21 | Покровська, 1-А | 65 | 17 |  |
| 22 | Покровська, 1-Б | 52 | 0 |  |
| 23 | Ярослава Мудрого, 7 | 8 | 0 |  |
| 24 | Ярослава Мудрого, 9 | 4 | 0 |  |
| 25 | Космонавтів,3 | 8 | 0 |  |
| 26 | Космонавтів, 5а | 8 | 4 |  |
| 27 | смт.Димер, вул.Соборна, 29 (приватний будинок) | 1 | 0 |  |
| 28 | смт.Димер, вул.Сухомлинського, 4 (приватний будинок) | 1 | 0 |  |

С. КАТЮЖАНКА

| № | Адреса будинку | Загальна кількість квартир |  | Кількість квартир, які відключено від ЦО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заводська,10 а | 120 | 16 |  |
| 2 | Заводська,18 | 79 | 8 |  |
| 3 | Заводська, 22 | 80 | 20 |  |
| 4 | Біла, 35 | 36 | 2 |  |
| 5 | Заводська, 69 (будинок на 2 входи, 69/1 та 69/2) | 2 | 0 |  |

С. ДЕМИДІВ

| № | Адреса будинку | Загальна кількість квартир |  | Кількість квартир, які відключено від ЦО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Київська, 55 | 40 | 14 |  |
| 2 | Фастова, 6 | 16 | 1 |  |
| 3 | Фастова, 8 | 16 | 3 |  |
| 4 | Фастова,10 | 16 | 0 |  |
| 5 | Фастова, 20 | 40 | 14 |  |
| 6 | Фастова, 24 | 36 | 13 |  |
| 7 | Фастова, 26 | 40 | 6 |  |
| 8 | Фастова, 28 | 48 | 5 |  |

Необхідність розробки Програми викликана низкою проблем, що виникли внаслідок використання застарілих енергоємних котелень i теплових мереж, нестачі обігових коштів на ïx ремонт та модернізацію, а також подорожчання енергоносіїв та фінансової збитковості теплопостачального підприємства, заборгованості населення та відсутності дієвого механізму  стягнення заборгованості.

Найсуттєвіші проблеми у сфері теплопостачання:

- допустимі строки експлуатації основного та допоміжного обладнання значної кількості котелень вичерпано; в таких котельнях експлуатуються малоефективні, морально та фізично зношені котли з низьким коефіцієнтом корисної дії (65—80%), застарілою автоматикою i пальниковими пристроями, що зумовлює значні витрати палива, неприпустимо високий рівень забруднення довкілля i призводить до зниження якості теплопостачання;

- обладнання для виробництва теплової енергії (котли) є енергоємним, а приєднані навантаження значно менші оптимальних режимів виробництва теплової енергії, що зумовлює перевитрати палива;

- відключення окремих абонентів від централізованої системи опалення без проведення заходів з гідравлічного та теплового регулювання теплових мереж, котельного та допоміжного устаткування призводить до перевитрат енергоносіїв;

- теплові мережі мають значну протяжність та незначні питомі навантаження, ïx стан є вкрай незадовільним, зношеність сягає до 70-80%, що зумовлює значні втрати тепла (в окремих випадках до 25%), призводить до істотних економічних збитків унаслідок частих аварій, понад нормативних втрат в мережах, недопостачання теплової енергії необхідних параметрів до теплових пунктів i неможливості забезпечення необхідним обсягом теплової енергії для потреб опалення будівель та необхідності проведення ремонтних робіт;

- аварійний cтaн запірної та відсутність регулюючої арматури, заміна

власниками	приміщення	опалювальних	приладів	на прилади із завищеною площею обігрівання без узгодження з теплопостачальним підприємством, непроведення регламентних заходів, пов’язаних з утепленням місць загального користування, незадовільний стан місць загального користування в житлових будинках (сходових кліток, підвалів, горищ), що призводить до перевитрат енергоресурсів та погіршує якість послуг;

- значні коливання цін на первинні енергоресурси, що спостерігаються протягом останніх років (питома вага енергоносіїв у структурі тарифу становить 66 %).

Модернізація системи централізованого теплопостачання до сучасних вимог, у частині зниження втрат теплової енергії як у теплових мережах так i в об’єктах теплоспоживання, вимагає значних капіталовкладень, але фінансовий  стан комунального теплопостачального підприємства, що надає послуги з централізованого опалення, залишається вкрай важким. Це зумовлено значним розміром вартості послуг з теплопостачання, заборгованістю споживачів за спожиті послуги, відсутністю інвестиційних асигнувань в обсязі, що дозволяє одночасну модернізацію системи теплопостачання від джерела теплопостачання до кінцевого споживача.

Обсяг капіталовкладень у модернізацію наявних систем теплопостачання недостатній для проведення енергоефективної модернізації i підтримки систем у технічно справному стані.

Наразі, зарахування коштів,  що надходять за спожиту теплову енергію від споживачів здійснюється на спеціальні рахунки, з яких уповноважений банк здійснює перерахування коштів на спеціальні рахунки теплопостачальних організацій згідно з реєстром нормативів перерахування коштів, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, в Порядку розподілу коштiв, що надходять на поточнi paxунки із  спеціальним режимом  використання для проведення розpaxyнків з гарантованим постачальником природного газу, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 року.

Згідно зазначеного Порядку, на рахунки теплопостачальних організацій спрямовується	від 15 до 10 % коштів, що надходять за спожиту теплову енергію. Решта отриманих коштів спрямовуються безпосередньо на банківські рахунки HAK «Нафтогаз Трейдинг» як гарантованого  постачальника природного газу, а у випадку порушення строків оплати – на НАК «Нафтогаз України» як постачальника «останньої надії». При цьому вартість послуг постачальника «останньої надії» щонайменше на 30% вища від  вартості послуг гарантованого постачальника.

Коштів, що залишається у розпорядженні підприємства недостатньо для  проведення заходів, пов’язаних з   утриманням  теплового господарства,                      проведенням ремонтів та модернізації, здійснювати інші поточні витрати. Окремо слід зазначити, що підприємством експлуатуються основні засоби, термін використання яких значно  перевищує  25  років.  Зазначене  може            призвести до аварійних ситуацій в період ïx експлуатації з подальшими  негативними наслідками.

Методологією, що застосовуються під час формування тарифів на теплову енергію, визначаються планові економічно обґрунтовані витрати, розмір яких визначається з дотриманням вимог стандартів, нормативів та цін у плановому періоді. Але фактично дані показники та ціни змінюються у продовж процедури затвердження та дії вже затверджених тарифів. При цьому розрахунковий тариф враховує нормативну тривалість опалювального періоду та нормативну температуру зовнішнього повітря. Але фактичні умови реалізації теплової енергії відрізняються від нормативних, це полягає, зокрема, у скороченні тривалості опалювального періоду, з метою скорочення витрат енергоносіїв. На сьогодні затверджений тариф є економічно недоцільним враховуючи наступне.

Димерський комбінат комунальних підприємств 19 жовтня 2021 року звернувся до Димерської селищної ради щодо затвердження тарифів на послуги централізованого опалення за наявності комерційного вузла обліку для населення – 1968,43 грн./1 Гкал. з ПДВ, для бюджетних установ, релігійних організацій та інших категорій споживачів – 2294,86 грн./1 Гкал. з ПДВ.

Рішенням виконавчого комітету Димерської селищної ради № 210 від 20 жовтня 2021 року було прийнято рішення «Про початок опалювального сезону на території Димерської селищної територіальної громади на період 2021/2022 років та встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії Димерським ККП» і встановлено наступні тарифи, а саме :

- для населення:

на теплову енергію – 1565,09 за 1 Гкал (з ПДВ)

на виробництво теплової енергії – 1419, 36 на 1 Гкал (з ПДВ).

- для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету:

на теплову енергію – 1975,27 за 1 Гкал (з ПДВ)

на виробництво теплової енергії – 1830,11 за 1 Гкал (з ПДВ).

Станом на 14.12.2021 року Димерським комбінатом комунальних підприємств проведено розрахунок та визначено економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію та на її виробництво, що становить:

- для населення:

на теплову енергію – 2479,25 за 1 Гкал (з ПДВ)

на виробництво теплової енергії – 2187,66 на 1 Гкал (з ПДВ).

- для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету:

на теплову енергію – 4167,83 за 1 Гкал (з ПДВ)

на виробництво теплової енергії – 3859,91 за 1 Гкал (з ПДВ).

Рішення виконавчого комітету про коригування даних тарифів в бік збільшення не приймалось.

За опалювальний період 2021/2022 виникла різниця в тарифах, яка складає: для категорій споживачів «населення» - 8 076 387, 09 грн., «установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету» - 402742,62 грн., «інші» - 0.

В свою чергу заборгованість за спожиту теплову енергію на 31.05.2022 року по категоріям споживачів становить: «населення» - 2 897 736,82 грн., «установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету» - 0, «інші» - 0.

Неплатежі населення, застосування тарифів нижче фактичної собівартості послуг, понаднормові втрати призводять до неспроможності комунального теплопостачального підприємства вести ефективну господарську діяльність.

- Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення користувачів безперебійним, надійним та безпечним джерелом теплової енергії, диверсифікації залежності від природного газу, покращення фінансового становища комунального підприємства шляхом запровадження декількох підходів, зокрема (відключення житлових будинків, закриття збиткових котелень), по принципу часткової реконструкції існуючої системи опалення, на автономні джерела опалення з використанням електричної eнepгiї та природного газу.

Головними завданнями реалізації Програми:

- підвищення якості   послуг   з опалення   та   комфортне   проживання громадян;

- ліквідація зношених теплових мереж та застарілого обладнання;

- суттєве зниження неефективного споживання енергоресурсів, насамперед природного газу.

- Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми

Програма передбачає оптимізацію існуючої системи теплопостачання на території населених пунктів, де надаються послуги з централізованого опалення, одним   з   шляхів   реалізації   програми   є від’єднання кінцевих споживачів від централізованої системи теплопостачання з встановленням в оселях індивідуальних/автономних джерел опалення.

Споживачам створюються умови для вільного вибору виду опалення. Окремим категоріям населення можливе надання допомоги для реалізації таких проектів з місцевого бюджету згідно профільної програми соціального захисту населення.

Головними перевагами індивідуального/автономного опалення у порівнянні з централізованою системою теплопостачання с відсутність зовнішніх теплових мереж, можливість власноручного оперативного регулювання температурних режимів, що може істотно знизити енерговитрати.

- Строки виконання програми

Програма розрахована на період 2022-2025 роки.

- Заходи з реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється шляхом організації комплексу заходів із припинення централізованого теплопостачання та встановлення в оселях індивідуального/автономного опалення:

- проведення заходів щодо припинення роботи котелень, вказаних в Додатку 1;

- проведення заходів щодо відключення квартир у житлових будинках, вказаних у Додатку 2 до даної Програми, від мереж централізованого теплопостачання в порядку, визначеному законодавством України;

- надання окремим категоріям громадян матеріальної допомоги на розробку проектної документації та встановлення індивідуального опалення  з місцевого бюджету згідно профільної програми соціального захисту населення;

- виготовлення проектної документації, у разі необхідності проведення модернізації, реконструкції aбo інших заходів, що передбачають розробку проектно-кошторисної документації, в тому числі розробку ТЕО, газових та/або електричних мереж у житлових будинках.

- Очікувані кінцеві результати реалізації програми

Споживачі, які	встановлять джерела індивідуального/автономного опалення, заощадять кошти сімейних бюджетів через зменшення витрат на комунальні послуги, отримають можливість самостійно регулювати рівень споживання енергоносіїв виходячи з існуючих погодних умов.

Мешканці багатоквартирних будинків, які вже мають індивідуальне опалення, отримають покращення стану будівель через уникнення витоку теплоносія через пориви внутрішньо будинкових теплових мереж, через ïx зношеність.

Зменшиться обсяги споживання природнього газу Димерським ККП.

Зменшиться рівень невиконаних зобов’язань комунального підприємства у розрахунках за енергоносії, через скорочення ïx споживання.

Постачальники енергоносіїв отримають підвищення рівня розрахунків за спожиті енергоносії: газ та електричну енергію.

Суб’єкти господарювання, що будуть залучені до виконання робіт з встановлення індивідуальних/автономних джерел опалення отримають додаткові доходи.

Димерська селищна рада отримає економію бюджетних коштів через зменшення обсягів вимушеної фінансової підтримки (компенсації різниці в тарифах) комунального підприємства, i які можуть бути використані на інші цілі.

Покращиться естетичний та технічний стану доріг,   тротуарів та вулиць через відсутність необхідності виконання земляних робіт, пов’язаних з ремонтом підземних мереж та через демонтаж зовнішніх теплових мереж.

Зменшиться	обсяг викидів шкідливих речовин у атмосферу	від виробництва теплової енергії.

За підсумком, реалізація заходів впровадженням Програми оптимізації системи теплопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки дозволить забезпечити:

- підвищення надійності теплопостачання;

- досягнення максимального теплового комфорту;

- закриття котелень, що перебувають в аварійному стані;

- виключення втрат тепла в мережах теплопостачання;

- економію споживання енергоресурсів;

- економію фінансових ресурсів на ремонт i реконструкцію теплових мереж;

- зниження вартості оплати за опалення	 для населення.

Секретар селищної ради 			           	Людмила ІВАНОВА

Додаток 1

до додатку рішення  Димерської селищної ради

№920-18-VIІI від 20.06.2022 року

ПЕРЕЛІК

котелень Димерського комбінату комунальних підприємств, роботу яких доцільно припинити протягом 2022-2025 років

| № | Адреса котельні | Технічний стан |
| --- | --- | --- |
| 1 | смт.Димер, вул.Космонавтів, 3 | Котельня в аварійному стані після пошкодження внаслідок військових дій російської федерації згідно висновку, наданого Димерським ККП |
| 2 | смт.Димер, вул.Соборна,55 | Котельня потребує повної реконструкції у зв’язку з відпрацюванням свого ресурсу згідно висновку, наданого Димерський ККП |
| 3 | смт.Димер, вул.Бударіна,7 | Котельня потребує повної реконструкції у зв’язку з відпрацюванням свого ресурсу згідно висновку, наданого Димерський ККП |
| 4 | с.Демидів, вул.Фастова (будинкова) | Котельня в аварійному стані після пошкодження внаслідок військових дій російської федерації згідно висновку, наданого Димерським ККП. Потребує проведення капітального ремонту теплових мереж і повної заміни запірної арматури в тепло камерах та житлових будинках. |
| 5 | с.Катюжанка, вул.Заводська, 22 а | Котельня потребує повної модернізації по причині не відповідності (низької потужності тепло агрегатів) до відповідної кількості об’єктів тепло споживання |

Секретар селищної ради 				Людмила ІВАНОВА

Додаток 2

до додатку рішення  Димерської селищної ради

№920-18-VIІI від 20.06.2022 року

ПЕРЕЛІК

житлових будинків, що підлягають відключенню від мереж централізованого опалення протягом 2022-2025 років

| № | Адреса будинків | Кількість квартир | Кількість квартир, відключених від ЦО | Адреса котельні, до якої підключено будинок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | смт.Димер, вул.Космонавтів,3 | 8 | 0 | смт.Димер, вул.Космонавтів,3 |
| 2 | смт.Димер, вул.Космонавтів,5а | 8 | 4 | смт.Димер, вул.Космонавтів,3 |
| 3 | смт.Димер, вул.Шевченка, 28 | 56 | 0 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 4 | смт.Димер, вул.Шевченка, 70 | 80 | 8 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 5 | смт.Димер, вул.Шевченка, 72-А | 50 | 6 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 6 | смт.Димер, вул.Покровська, 1-А | 65 | 17 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 7 | смт.Димер, вул.Покровська, 1-Б | 52 | 0 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 8 | смт.Димер, вул.Бударіна,1 | 29 | 14 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 9 | смт.Димер, вул.Бударіна,2 | 16 | 4 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 10 | смт.Димер, вул.Бударіна,3 | 8 | 0 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 11 | смт.Димер, вул.Бударіна,8а | 12 | 6 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 12 | смт.Димер, вул.Бударіна,11 | 8 | 3 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 13 | смт.Димер, вул.Бударіна,12 | 16 | 6 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 14 | смт.Димер вул.Бударіна,14 | 15 | 3 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 15 | смт.Димер вул.Бударіна,16 | 8 | 4 | смт.Димер, вул.Бударіна, 7 |
| 16 | смт.Димер, вул.Соборна, 29 (приватний будинок) | 1 | 0 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 17 | смт.Димер, вул.Сухомлинського, 4 (приватний будинок) | 1 | 0 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 18 | смт.Димер, вул.Соборна,14 | 16 | 0 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 19 | смт.Димер, вул.Соборна,16 | 16 | 0 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 20 | смт.Димер, вул.Я.Мудрого,7 | 8 | 0 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 21 | смт.Димер, вул.Я.Мудрого,9 | 4 | 0 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 22 | смт.Димер, вул.Соборна,61 | 16 | 4 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 23 | смт.Димер, вул.Соборна,63 | 16 | 6 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 24 | смт.Димер, вул.Соборна,65 | 48 | 3 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 25 | смт.Димер, вул.Соборна,65-А | 96 | 6 | смт.Димер, вул.Соборна, 55 |
| 26 | с.Демидів вул.Київська, 55 | 40 | 14 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 27 | с.Демидів вул.Фастова, 6 | 16 | 1 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 28 | с.Демидів вул.Фастова,8 | 16 | 3 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 29 | с.Демидів вул.Фастова,10 | 16 | 0 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 30 | с.Демидів вул.Фастова,20 | 40 | 14 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 31 | с.Демидів вул.Фастова,24 | 36 | 13 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 32 | с.Демидів вул.Фастова,26 | 40 | 6 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 33 | с.Демидів вул.Фастова,28 | 48 | 5 | с.Демидів, вул.Фастова |
| 34 | с.Катюжанка, вул.Заводська,10а | 120 | 16 | с.Катюжанка вул.Заводська, 22а |
| 35 | с.Катюжанка, вул.Заводська,18 | 79 | 8 | с.Катюжанка вул.Заводська,22а |
| 36 | с.Катюжанка, вул.Заводська,22 | 80 | 20 | с.Катюжанка вул.Заводська,22а |
| 37 | с.Катюжанка, вул.Біла, 35 | 36 | 2 | с.Катюжанка вул.Біла, 60 |
| 38 | с.Катюжанка, вул.Заводська, 69 (будинок на 2 входи, 69/1 та ) | 2 | 0 | с.Катюжанка вул.Заводська,22а |

Секретар селищної ради 			           	Людмила ІВАНОВА